BI.2711.A.4.2016							    Wodzisław, 09.05.2016r.

Gmina Wodzisław zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Przebudową drogi gminnej Lubcza - Węchadłów

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) – wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro

- Adres Zamawiającego:

GMINA WODZISŁAW, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie

Numer telefonu: (41) 3806120, Numer faksu: (41) 3806118

Adres  e – mail: ugwodzislaw@wp.pl, Strona internetowa: www.wodzislaw.biuletyn.net

NIP: 656-22-15-950

- Przedmiot zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Przebudową drogi gminnej nr 398020T Lubcza – Węchadłów na dł. 2,062 km, odcinek od km 0+000 do km 2+062.

Szacunkowa wartość robót będących przedmiotem nadzoru wynosi 1 247 175,06 zł netto.

Termin realizacji inwestycji: czerwiec 2016r. – 31.07.2017r. (inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: I etap do 31.10.2016r., II etap do 31.07.2017r.)

Zamawiający wymaga, żeby Inspektor nadzoru stawiał się na placu budowy co najmniej dwa razy w tygodniu (w trakcie realizacji robót) oraz na każde żądanie Zamawiającego.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kod CPV:

71.52.00.00-9 usługi nadzoru budowlanego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Ze szczegółami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 7:30 – 15:30.

- Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do zakończenia i rozliczenia robót.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) lub, jeżeli zostały wydane przed wejściem w życie ww. ustawy Prawo budowlane, uprawnienia równoważne, zgodne z prawem obowiązującym na dzień wydania, w specjalności drogowej;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w pkc V niniejszego zaproszenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,

- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

- Wykluczony z postępowania zostanie Oferent, który jest związany z Zamawiającym  osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone do oferenta bez otwierania, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

      - Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  - Wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1.

  - Dokument potwierdzający upoważnienie do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa.

      - Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- podinsp. ds. zamówień publicznych – P. Teresa Kamińska, tel. 041 380 61 20 w. 48

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za wykonanie usługi nadzoru. Zaleca się aby Wykonawca przed skalkulowaniem ceny zapoznał się z zakresem robót objętych nadzorem oraz warunkami pełnienia usługi nadzoru.

- Podana cena jest ceną ryczałtową. Cena ta nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji nawet w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Oferent powinien uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Warunki płatności za wykonanie zamówienia:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. Zamawiający przewiduje rozliczenie w II etapach, po zakończeniu i rozliczeniu każdego etapu robót. Wynagrodzenie za dany etap zostanie wyliczone jako procentowy udział nadzoru w zrealizowanych robotach.

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Gminę Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, opatrzonej napisem:

„OFERTA NA PEŁNIENIE NADZORU NAD PRZEBUDOWĄ DROGI LUBCZA-WĘCHADŁÓW

NIE OTWIERAĆ PRZED 17.05.2016R., GODZ. 12:00”

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2016r. o godz. 11:45 – sekretariat Urzędu Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 17.05.2016r. o godz. 12:00 – Urząd Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena – 100 %.

- W przypadku otrzymania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie wyznaczonym na zawarcie umowy.

Uwagi dla Wykonawców:

- Wykonawcy mogą zadawać pytania do niniejszego ogłoszenia przekazując je osobiście, pocztą, faksem (fax. 41 380 61 18) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@ugwodzislaw.pl w terminie do dnia 12.05.2016r.

- Zamawiający zamieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej nie później niż do dnia 13.04.2016r.

- Do oceny ofert zostaną przyjęte oferty ważne, złożone przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania i nie podlegające odrzuceniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

- formularz ofertowy.

Zatwierdzam: